АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2020 | с. Городище | № 20-п |

О проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке

территории Городищенского сельсовета

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов, своевременной и качественной уборки территорий после осенне-зимнего сезона, руководствуясь Уставом Городищенского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 апреля по 15 июня 2020 года двухмесячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Городищенского сельсовета.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, управляющих компаний, учреждений и организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты в срок до 5 мая 2020 года обеспечить выполнение работ по санитарной уборке собственных и закрепленных территорий собственными силами и за счет собственных средств, и вывоз мусора не позднее следующего дня после уборки.
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории МО Городищенский сельсовет, согласно приложенияю1 к настоящему постановлению.
4. Утвердить план мероприятий по уборке и благоустройству территории МО Городищенский сельсовет на период проведения двухмесячника с 15 апреля по 15июня 2020 года, согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.
5. Организовать работу и обеспечить еженедельный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории муниципального образования Городищенский сельсовет в период двухмесячника.
6. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Городищенский вестник».

Глава сельсовета В.В. Чудогашева

Приложение 1

к постановлению администрации Городищенского сельсовета

от 10.04.2020№ 20-п

**Состав рабочий комиссии**

**по благоустройству и санитарному содержанию**

**территории Городищенского сельсовета**

|  |  |
| --- | --- |
| В.В. Чудогашева - глава сельсовета | Председатель комиссии |
| Т.С. Корпачева - специалист II кат. | Секретарь комиссии |
| В.И. Власов - депутат | Член комиссии |
| А.А. Берестов - депутат | Член комиссии |
| Н.Г. Гиро - депутат | Член комиссии |
| Т.Н. Кавтарадзе - депутат | Член комиссии |
| И.И. Зонов - депутат | Член комиссии |
| Л.В. Суппес – депутат | Член комиссии |
| Ф.Ф. Суппес - депутат | Член комиссии |

Приложение 2

к постановлению администрации Городищенского сельсовета

от 10.04.2020№ 20-п

**План**

**мероприятий по уборке и благоустройству территории**

**МО Городищенский сельсовет на период проведения двухмесячника**

**с 15 апреля по 15 июня 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Вид работы | Ответственный исполнитель | Срок |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО  прилегающие к домовладениям территории. | очистить от мусора, опавшей прошлогодней листвы и веток прилегающие к домовладениям территории. | Домовладельцы, жители частных домовладений | до 5 мая |
| Провести ремонт и окраску ограждений (заборов) | Домовладельцы, жители частных домовладений | До 15 июня |
| Убрать стройматериалы, дрова, кузова машин с прилегающей к забору территории | Домовладельцы, жители частных домовладений | До 5 июня |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Определить места для весенней высадки саженцев деревьев | Глава сельсовета,  жители | До 20 мая |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | Ремонт детской площадки | Глава сельсовета,  жители | Постоянно |
| д. Каменск, д. Рудиковка, с. Городище  . | Провести обрезку, сухих деревьев, кустарников на территориях | Глава сельсовета, жители | До 20 мая |
| Высадить цветы на клумбах и цветниках | Глава сельсовета, трудовой отряд | 10 июня |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ  д. Каменск, д. Рудиковка  с. Городище | Провести работы по очистке территорий кладбищ от мусора | Глава сельсовета, жители | До 15 июня |
| д. Каменск, ул. Большая,10 территория Церкви | Убрать от мусора, сухой травы | глава сельсовета | До 20 мая |
| ПАМЯТНИК ВОВ  1941-1945ГГ  ул.Школьная,6 стр.1 | Убрать от мусора, опавшей прошлогодней листвы и веток прилегающие к памятнику территории, при необходимости покрасить памятники, провести санитарную обрезку сломанных ветвей, побелить стволы близко растущих деревьев | Глава сельсовета, зам. директора Кавтарадзе Т.Н. | До 5 мая |
| БЕРЕГ ЕНИСЕЯ  д. Рудиковка, д. Каменск, с. Городище | Очистка береговой зоны от мусора,  Акция «Не будь равнодушен к природе» | Глава сельсовета,  Депутаты, жители, волонтеры,  трудовой отряд | в течение 2-х месячника  каждую пятницу |
| Проведение санитарного дня каждую пятницу месяца территорий с. Городище, д. Рудиковка, д. Каменск | Организовать проведение субботника по очистке территории | Глава сельсовета,  Депутаты,  жители | в течение 2-х месячника  каждую пятницу |
| Учреждения культуры | Организовать очистку от мусора и веток закрепленных и прилегающих территорий | Галыгина А.В. | До 5 мая |
| Учреждение образование | Убрать от мусора, опавшей прошлогодней листвы и веток прилегающие к территории, провести санитарную обрезку сломанных ветвей, побелить стволы близко растущих деревьев. | Кавтарадзе Т.Н. | До 5 мая |
| ООО «Енисейэнергоком» | Организовать очистку от мусора прилегающие к территории | Суппес Ф.Ф. | До 5 мая |
| ФАП | Организовать очистку от мусора прилегающие к территории | Титерина Н.В.. | До 5 мая |
| В соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания МО Городищенский сельсовет  С 20 июня будет объявлен конкурс:  «Цветоводы – любители» |  | Глава сельсовета | До 10 августа |